附件：

饮用水源地环境问题清理整治进展情况统计表

新乡经济开发区 2018年5月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **所在地** | **水源地名称** | **保护区类型（一级、二级）** | **问题类型** | **问题具体情况** | **具体整治措施** | **完成时限** | **整治进展情况** | **是否完成整治** | **责任**  **单位** | **责任人** | **备注** |
| 1 | 新乡县 | 七里营引黄水源地 | 二级 | 其他问题 | 新乡县开发区金桥加油站洗车房污水进入排河 | 拆除或关闭 | 2018年  10月底 |  |  | 经济发展局 | 韩富军 |  |
| 2 | 新乡县 | 七里营引黄水源地 | 二级 | 工业企业 | 新乡县开发区新乡市信谊染料化工有限公司 | 拆除或关闭 | 2018年  10月底 |  |  | 行政服务中心 | 程志民 |  |
| 3 | 新乡县 | 七里营引黄水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 新乡县开发区杨屯村垃圾池 | 及时清运集中无害化处理 | 2018年  10月底 |  |  | 规划建设局 | 李新保 |  |
| 4 | 新乡县 | 七里营引黄水源地 | 二级 | 其他问题 | 新乡县开发区王屯村东洋洋汽修 | 拆除或关闭 | 2018年  10月底 |  |  | 行政服务中心 | 程志民 |  |