附件2

新乡县城市书房建设计划

| 序号 | 完成时间 | 工 作 任 务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9月底前 | 完成城市书房方案拟定、任务分解、形象LOGO设计、规划选址、外观设计及报批等工作。 |
| 2 | 10月底前 | 完成书房基础建设、图书购置、设备设施、后台大数据系统等招标工作。完成书房整体建设和装修、图书采编，并开展工作人员和志愿者培训等工作。 |
| 3 | 11月底前 | 完成通水、通电、通网络，书房设施设备到位调试安装、图书上架和设备互联互通调试。 |
| 4 | 12月底前 | 试运行。 |